## Slide 1: Projektmunka
Készítette: T. Dominik, R. Tamás, F. Balázs

## Slide 2: Kódszerkesztő Programok VSC Atom Sublime Notepad++
1
2
3
4

## Slide 3: A CSAPAT 01

## Slide 4: MI KÉSZÍTETTÜK..

## Slide 5: FELADATKIOSZTÁS
CSS Források Sublime Atom
Logó CSS Notepad++ Képek
Főoldal VSC CSS PPT

## Slide 6: A TÉMA 02

## Slide 7: TUDTAD?
VSC
36+ Támogatott nyelv
1
2
3
4
Sublime
80+ Támogatott nyelv
Atom
16+ Támogatott nyelv
Notepad++
70+ Támogatott nyelv

## Slide 8: A munkáról
A kódszerkesztéshez a VSC-t használtuk, a fényképeket a flaticon.com-ról, illetve a Facebookról szereztük, ezek körbevágásához a remove.bg háttéreltávolító programot alkalmaztuk.
A feladatot mint online, mint az iskolában hajtottuk végre. Az online kommunikációhoz, és képernyőmegosztáshoz a Discordot használtuk. A feladatokat pedig a Trello-n kezeltük.

## Slide 9: MUNKANAPLÓ 03

## Slide 10: Munkanapló Megtekintése:
Google Docs
ITT

## Slide 11: Munkanapló
2023. 03. 02.:
  munkatér kialakítása GitHub és Trello segítségével
Kezdeti dokumentumok létrehozása
Feladatok kiosztása
2023. 03. 03.:
Kódolás kezdete
CSS létrehozása
Vélemények kikérése
Források, szövegek keresése

## Slide 12: Munkanapló
2023. 03. 06.:
  Főoldal szerkezete és megtervezése
Design tervek kialakítása
CSS folytatása
2023. 03. 09.:
CSS módosítások (p és h1-h6 formázás)
Képek keresése
Notepad++ megtervezése, kódolás kezdete

## Slide 13: Munkanapló
2023. 03. 11.:
Főoldal tervezése (színválasztás és layout)
Meglevő linkek beágyazása
Apró egyéb módosítások
Atom.html tartalmának beillesztése
2023. 03. 16.:
CSS kódolása, szerkesztése
Képek módosítása

## Slide 14: Munkanapló
2023. 03. 17.:
Főoldal módosítása (szöveg beillesztés és formázás)
VSC.html oldal kezdeti fázisának létrehozása (nagyjábóli elhelyezkedés és tartalom)
2023. 03. 20.:
Linkek kezelése
CSS módosítása (felsorolások, linkek)
Tartalom módosítása (VSC.html)

## Slide 15: Munkanapló
2023. 03. 22.:
CSS módosítása
Apró elhelyezkedési változások
2023. 03. 25.:
Sublime.html szerkezeti felépítése
Szöveg beillesztése
formázása
CSS javítások

## Slide 16: Munkanapló
2023. 03. 29.:
CSS módosítása
Főoldal szerkezetének módosítása
Linkek javítása
Formázások
Hibák kijavítása
2023. 03. 30.:
CSS szerkesztése
Eddigi folyamatok működésének ellenőrzése
VSC.html és Notepad++.html javítások

## Slide 17: Munkanapló
2023. 04.03.:
CSS szerkesztése
Atom.html szerkesztése
2023. 04.13.:
A nagyjából elkészült html oldalak ellenőrzése (főoldal, VSC)
CSS módosítása

## Slide 18: Munkanapló
2023. 04.17.:
Atom.html és Sublime.html módosításai
PPT bemutató elkészítése
2023. 04.19.:
Apró CSS módosítása
2023. 04.23.:
PPT folytatása
Apró módosítások a VSC.html-ben

## Slide 19: Munkanapló
2023. 04.25.:
PPT folytatása
Módosítások a HTML oldalakon
2023. 04.26.:
PPT folytatása
Utolsó módosítások
Ellenőrzés
VÉGLEGESÍTÉS

## Slide 20: KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!